# Relatório de Desempenho do Projeto Bee-Tech: Sprint 4

### Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/05/2026 | 1.0 | Criação do Relatório de Desempenho (Sprint 4) | Melaine |

### 1. Resumo Executivo da Sprint 4

- Período da Sprint: 01/03/2026 a 15/03s/2026.

- Objetivo da Sprint: Estruturação da arquitetura de backend (Node.js), desenvolvimento da tela inicial em React Native, e organização dos dados para o ficheiro educativo sobre abelhas nativas sem ferrão.

- Status Geral: Com Alertas (devido aos impedimentos técnicos e de comunicação listados na coluna "Obstáculos").

### 2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

#### 2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

- Response Time (Tempo de Resposta): 3 dias.

- Cycle Time (Tempo de Ciclo): 5 dias.

- Lead Time (Tempo de Entrega): 8 dias.

#### 2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

- Throughput (Vazão): 12 tarefas entregues (itens no status "Done").

### 3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

#### 3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

- Tarefas Planejadas no Backlog da Sprint: 6 tarefas.

- Tarefas Concluídas (Throughput): 12 tarefas.

- Justificativa de Desvios: O time apresentou alta produtividade na entrega de componentes técnicos (React Native e Node.js), superando o planejamento inicial da coluna de sprint, porém enfrentou dificuldades significativas na pesquisa de conteúdo visual e validação de informações biológicas (Mandaçaia e Jataí).

#### 3.2. Eficiência e Esforço

- Total de Horas Trabalhadas (Equipe): 120 horas (estimativa baseada na complexidade dos itens em "Done").

- Nº de Entregas Semanais Realizadas: 4.

- Relação Horas/Throughput: 10 horas/tarefa.

### 4. Análise Crítica e Plano de Ação

#### 4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

De acordo com a coluna "Obstáculos", os principais pontos de atenção foram:

- Conteúdo: Dificuldade em encontrar fotos técnicas nítidas para diferenciar as espécies de abelhas.

- Técnico: Dúvidas sobre a estrutura da API em Node.js.

- Comunicação: Dificuldade de comunicação com pessoas da mesma área e tempo disponível entre os participantes.

Gráfico de Desempenho (Visualização):

(A maior concentração de esforço está na coluna "Done", mas a coluna "Obstáculos" sugere que o Cycle Time aumentou significativamente em tarefas de Ficheiro Educativo em comparação com o desenvolvimento da API).

#### 4.2. Estratégia de Mitigação

- Ação Técnica: Implementar pareamento de programação (Pair Programming) para sanar as dúvidas na estrutura da API em Node.js.

- Ação de Conteúdo: Agendar reuniões focadas apenas na obtenção de banco de imagens técnicas, em vez de busca isolada, para mitigar o tempo de resposta.

#### 4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

- A formalização do contato com o IFPR-Campus Pinhais foi um passo positivo ("Reunião com Diretor do IFPR-Campus"), mas a dependência de especialistas externos ainda gera gargalos.

- O uso da coluna "Obstáculos" permitiu visualizar rapidamente que, embora o código (React/Node) estivesse fluindo, o conteúdo educacional era o maior impedimento do projeto Bee-Tech.